RETRO · Web V2: la web de Lucía, construida desde su Figma

Para Lucía y Pilar · 5-sep-2026 · pide: Juanjo · escribe: el asistente de ingeniería · base: UST-07 firmada por Juanjo el 5-sep 08:25

# 1 · Qué es y dónde verlo

La web nueva está construida por nosotros, desde el Figma de Lucía («NutriSync — WebV2»), sin Design: cada frame se ha traducido a código propio y se ha comparado, captura contra captura, con el diseño. Escritorio fiel al frame («sin cambios»); móvil pantalla a pantalla desde el tablero móvil (no un escritorio encogido). Está viva como CANDIDATA (no indexada por Google) en:

https://nutrisync-web2.pages.dev

- Míralo en el móvil y en el ordenador: son dos árboles distintos en la misma URL.

- Botón EN/ES arriba a la derecha (o en el menú del móvil): el español es un borrador de marketing, revisadlo.

- En el móvil, tras la segunda visita, aparece una barra para «Añadir a inicio»: instalada, abre como app y funciona sin conexión.

- Formularios de Community: guardan en nuestra base y se ven en el hub (pestaña 🤝 Leads) en cuanto Juanjo active la parte de servidor.

# 2 · Cómo se ha hecho (para que la próxima ronda sea rápida)

Leímos el Figma en vivo (84 nodos, 117 imágenes originales), lo tradujimos con una herramienta propia que convierte cada frame a HTML/CSS con TODAS las medidas en proporción a la anchura del frame (1440 y 1495 en escritorio, 390/393 en móvil), y verificamos cada pantalla con capturas automáticas del navegador comparadas con el PNG del Figma. Cuando Lucía cambie algo en Figma, se vuelve a generar y se compara: no hay que rehacer a mano.

# 3 · Pantalla a pantalla

| Pantalla | Frame(s) de Figma | Estado / notas |
| --- | --- | --- |
| Home · escritorio | 586:71 (hero, banner, The missing half + tarjetas 600:562/599:549, ticker, 4 phases, The App, Daily/Phase/Score, One Score, Pricing, Physiology, Get to know us, The Weekly Sync + pie) + botón «I want it!» 586:479 | Fiel. Marquesina en movimiento (pausa al pasar el ratón; respeta reduced-motion). El navbar es el unificado (ver §4). |
| Home · móvil | 387:4 + «The missing half» 801:1803 + franja 801:1811 (sueltas en el tablero, insertadas tras el hero) | Fiel pantalla a pantalla. 805:41 y 801:1816 no se usan (variantes/duplicados). Reseñas = las 2 imágenes del Figma. |
| Community hub | 413:465 + 741:146 + 424:550 + tarjetas 741:147-150 + descripciones 427:579/428:2-4 · móvil 804:245 | Fiel. Bajado 43 px en escritorio para que el navbar fijo no tape el badge (el frame no tenía navbar). |
| Experts · Team · Partners · Community (formularios) | 458:77 · 457:4 · 458:180 · 458:212 (+ business-form 461:53 como pestaña) + textos sueltos 458:103/455:68/458:209/458:252 · móvil 804:142/106/176/214 | Fieles; campos reales (nombre, email, cargo, empresa, CV en Team, desplegable de interés). Pestañas Individual ¦ Business en /community/join/. |
| 5 confirmaciones | 464:306 · 466:351 · 466:360 · 466:369 · 466:378 · móvil 804:282/300/318/336 | Fieles. La de Workplace móvil no existía: derivada de las otras 4. |
| Our Story · teaser | 479:3 + nombres 479:27/21/29 + 716:4 + badge 430:603 | Fiel, con los nombres girados como en el fichero (22,7° / 9,9°) y su trazo. Móvil: derivada (foto + nombres + botón). |
| Our Story · full | 518:126 (montaje) + 518:146 + 5 secciones blancas 799:96/798:1630-1642 + ilustraciones sueltas | Fiel. Móvil: derivada con «Our core values» (801:1848) y «Meet the Founders» (801:1869) tal cual. |
| PWA | — | Manifest, icono (swirl sobre coral), pantalla offline, barra «Añadir a inicio». Derivado con los tokens del diseño. |

# 4 · Desviaciones aprobadas por Juanjo (UST-07) — y por qué

- Navbar unificado: en Figma hay cuatro (hero, global 798:1600, Home móvil sin menú, Community móvil con hamburguesa). Uno solo: los 4 enlaces del global (Home · Community · Our Story · How it Works) + «Download App»; en móvil logo · NutriSync · «Get App» · hamburguesa, con una hoja de menú derivada.

- Home móvil: se insertan «The missing half» y la franja «Diagnosed 4 years later…» (estaban sueltas), en el mismo sitio que en escritorio.

- Pantallas que no existían y se han derivado: Our Story móvil (teaser y full), confirmación Workplace móvil, variante Business del formulario móvil, hoja del menú, barra de instalación, pantalla offline, estado de éxito de la waitlist.

- Pie: «HIPAA Compliance» (ley de EE. UU.) y la columna Resources (Journal · Recipes · Forums · FAQ, sin páginas detrás) se han retirado. Quedan en el backlog para que decidáis si vuelven y con qué destino.

- Precios y reclamos: se muestran como en el Figma con un (*) y una barra al pie: «ilustrativo, sin validez comercial ni legal». Antes de pasar el dominio los firmáis las dos.

- Waitlist: mismo formulario del Figma, pero envía de verdad (misma lista que la web actual) y lleva la casilla de consentimiento RGPD que ya exige la web viva. La casilla no está en el Figma.

- Año del ©, «500+ on the Waitlist»: salen de la base, no del HTML (regla de la casa: nada de datos escritos a mano).

- Community hub: bajado 43 px; el badge del teaser de Our Story queda dentro de la banda del navbar (el navbar deja pasar el clic). Lucía decide si baja badge/nombres o si el navbar cambia en esas páginas.

# 5 · Erratas del Figma corregidas en la web (Lucía: corrígelas en Figma para que coincidan)

- «moneys worth» → «money’s worth» (hero escritorio; el móvil ya lo decía bien).

- «reaserch» → «research» (ticker).

- «ALIGMNENT» y «aligment» → «ALIGNMENT» / «alignment» (One Score).

- «*Boyfriend Expasion» → «Expansion» (pricing).

- «woman’s Health First» → «women’s» (Partners) — pendiente de tu OK, en la web sigue como Figma hasta que digas.

- «Later diagonsis than men.» → «diagnosis» (tarjeta «4 years»).

- Placeholder «Your full name» bajo «Company Name» (Partners escritorio) → «Your company name» (como en el móvil).

- «SUBMIT !» (escritorio) vs «SUBMIT!» (móvil) → «SUBMIT!». Títulos con espacio inicial (Experts, Community) → limpiados.

# 6 · Hallazgos en el fichero de Figma (para Lucía)

- Nodos sueltos fuera de su frame: tarjetas «4 years» y «Alone» (600:562, 599:549), botón «I want it!» (586:479, ni siquiera dentro de la Home), textos de las páginas Community (458:103, 455:68, 458:209, 458:252 — a nivel de página), business-form 461:53 a 1.554 px del frame, descripciones del hub (427:579, 428:2-4), líneas y vectores decorativos, figura+línea del Team (751:223), «success-message» 749:199 huérfano. Todo se ha recolocado por coordenadas del tablero; si los agrupas dentro de su frame, la próxima regeneración es automática.

- Nombres: las 5 confirmaciones se llaman todas «Experts page»; el hub móvil se llama «mobile-team-portraits». Renombrar según el mapa del prompt del 4-sep (no bloquea).

- Imágenes en modo «tile» desplazadas: el render del tablero muestra el logo con una cruz roja, fotos partidas en dos (teléfonos, Get to know us) y «ISYNC 🔥 NUTR» en el pie. En la web salen las imágenes limpias. Revisa esos fills en Figma.

- Máscaras de luminancia: las ilustraciones blancas sobre negro (Our Story, science-benefits) no sobreviven a la exportación de código; se han sacado como render del propio grupo.

- Rotación de los nombres manuscritos: el exportador la pierde; la API la da en radianes (22,7° Mapi/Pilar, 9,9° Lucía). Reproducida. Duda: en el render del tablero los nombres salen macizos (trazo + relleno del mismo color) y en el fichero el relleno es blanco — ¿cuál es la intención?

- Inconsistencias pequeñas: pestañas Business con dos colores distintos (#ff5901 en 458:214, #ff9055 con borde en 461:53); placeholder «e.g. Product Manager» en Experts (parece copiado de Team); Home móvil sin menú; navbar global sin CTA y hero con CTA.

- Reseñas móviles: son PNG con el texto dentro (no traducibles ni accesibles). Si nos pasas el texto, las montamos vivas.

- Montaje de Our Story (518:126): el exportador lo devuelve vacío; usamos un render 2× del nodo. Si tienes la foto original, la cambiamos sin tocar código.

- PNG «design-web» 04-13 del pack: exportados con encuadre desplazado (muestran el tablero gris); los usables salieron por API.

# 7 · Lo que necesita vuestra firma (las dos) antes de cambiar el dominio

- Precios y reclamos («€4.99/mo», «€35–50», «5+ Events», «Award Backed», «Employee Wellbeing Program») — hoy con (*) ilustrativo.

- Pie legal: si vuelven HIPAA/Resources y con qué destino; «NutriSync Wellness Inc.» (no es la razón social).

- Formularios de Community: línea de privacidad bajo cada uno y retención (propuesta 12 meses, luego purga). Hoy los leads se guardan y nada se purga.

- Consentimiento de la waitlist (texto de la casilla).

- Cargos de las founders en «Meet the Founders» (Creative / Marketing / Executive Lead).

- Pantallas derivadas (§4): validación de Lucía en la candidata.

# 8 · Backlog creado (tablero del hub, release WEB)

- Web V2 candidata (UST-07) — en curso hasta la firma y el dominio.

- Pie legal HIPAA/Resources — decisión founders · Precios/reclamos (*) — firma · Privacidad + retención de leads — firma · Cargos founders — confirmar.

- Erratas en Figma — Lucía · Nodos sueltos, nombres, fills tile, reseñas como texto, foto del montaje — Lucía.

- Navbar sobre teaser/hub (badge bajo el navbar) — Lucía decide.

- Cambio de dominio conservando hub, legales, tester y /app — ingeniería, tras firma.

- Digest diario de founders: contar leads nuevos — ingeniería.

# 9 · Cómo revisar (15 minutos)

- Móvil: abre la URL, recorre la Home, entra en Community → cada tarjeta → rellena un formulario con tu email (llegará al hub) → confirmación. Abre el menú (☰), cambia a ES, vuelve a EN. Instálala («Añadir a inicio») y ábrela en modo avión.

- Escritorio: Home entera (marquesina, «I want it!», pricing con *), Community, Our Story teaser → OUR STORY → full. «How it Works» desde otra página debe volver a la Home y bajar a «The App that knows your cycle».

- Dejad el feedback en la página de Notion de la UST-07 (comentarios) o en la tarea del Task tracker (due 9-sep).