# UST-2026-08-18-02 · v2 — Today: P2 de Lucía + navegador temporal

Release propuesta: 0.22.5 (OTA) · Epic P · Autor: asistente · Decide layout: Juanjo (19-ago) sobre los Figma de Lucía

ESTADO: EN CONSTRUCCIÓN (19-ago) — L1·L2·L3·L5 validadas · L4 se construye con la propuesta propia (revisión de Pilar/Lucía posterior, decisión Juanjo) · L6 con el puente phase_food ACTIVADO (el recetario de Constanza entra después como data).

# User Story

Como usuaria, quiero que mi Today me cuente el día de un vistazo — mi fase, mi cuerpo, mis básicos, qué me sugiere mi fase y qué llevo comido — y poder viajar atrás (ayer con derecho a apuntar lo que olvidé; más atrás, solo mirar; meses y años, en resumen) con un único botón claro para registrar.

# Decisiones, una a una

| ID | Requerimiento | Qué se construirá | Estado de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Layout del Today = P2 «Add Meal Method» de Lucía, completado. | Orden final: navegador ‹ Today › → tarjeta Daily Tip (fase+día) → tarjeta Body Insight COMPLETA (texto + Nutri + Mood/Energy/Flow dentro) → Nutri Basics (FUEL + VITALITY) → 3 recetas sugeridas de la fase → Today’s Meals (registradas) → CTA único largo naranja «📷 + Log Your Meal». Checklist fuera (T1: vive en Add Manually como sugerencias). Pestañas fuera. | ✅ VALIDADA (Juanjo, 19-ago, sobre los Figma de Lucía con sus prototipos) |
| L2 | Fotos pequeñas REALES, no iconos. | Recetas sugeridas: foto propia por receta (asset estático). Comidas registradas: miniatura de la foto de la usuaria (URL firmada del bucket privado meal-images, corta caducidad); comida manual sin foto → placeholder neutro. Nota: en MEAL HISTORY se mantiene lo validado en UST-03: solo texto (matiz de Pilar) — las fotos viven en el Today. | ✅ VALIDADA (Juanjo) · dependencia: fotos de las recetas = Lucía |
| L3 | Navegador temporal ‹ Today ›. | Pill central con flechas. Hacia atrás: 7 días día a día → granularidad mensual → trimestral → anual. Tope: fecha de alta de la usuaria. Futuro: bloqueado (flecha › inerte en Today). En días pasados el título muestra el día («Tue, Aug 12»). | ✅ VALIDADA (Juanjo: Q3 sí · Q4 sí) |
| L4 | Qué enseñan los AGREGADOS (mes · trimestre · año). | CAS medio del periodo · comidas registradas · distribución de tiers de alineación · mood y energía medios. El Daily Tip, el Body Insight diario, las recetas y el CTA se OCULTAN en vistas agregadas (no aplican a un periodo). RPC de agregados nueva, servida por rangos que fija la app (día local, NS-0010). | ✅ CONSTRUIR YA (Juanjo 19-ago) · revisión Pilar+Lucía posterior |
| L5 | Registro retroactivo: SOLO AYER. | El CTA de log aparece en Today y en AYER (registra con fecha de ayer; el CAS de ayer se recalcula). De anteayer hacia atrás: solo lectura, sin CTA. Guardia en cliente y en servidor (la fecha aceptada por la RPC/insert se limita a hoy-1). | ✅ VALIDADA (Juanjo: «solo ayer, no más allá») |
| L6 | Contenido de las 3 recetas por fase (el corazón editorial de P2). | Cada fase necesita sus recetas (nombre, foto, línea de beneficio, tags, chip SYNC). PUENTE propuesto para no bloquear: v1 lanza leyendo el catálogo phase_food YA existente y aprobado (julio) mientras Constanza cura el recetario definitivo; se sustituye por contenido nuevo sin OTA (es data). | ✅ PUENTE phase_food ACTIVADO (Juanjo 19-ago) · el recetario Constanza/Lucía/Pilar entra como data |
| L7 | Herencias ya validadas de la v1 de esta UST. | T1: el motor de recomendaciones se muda dentro de «Add Manually» como sugerencias de fase. T4: «Body Insights» en EN y el ES alineado en el mismo cambio. | ✅ VALIDADAS (18-ago) |
| G1 | Entrega y calidad. | Release 0.22.5 (OTA; sin piezas nativas). SQL: RPC de agregados + guardia de fecha retroactiva. i18n ×14 para toda string nueva. tsc 0 · jest verde (navegador y agregados con lógica pura testeada). DoD: paseo en dispositivo — Today nuevo, viaje a ayer con log, viaje a un mes con agregados — y cotejo triple UST↔release↔desplegado. | ⏳ Se cierra al construir |

# Para Pilar y Lucía (lo que falta de vosotras)

- L4 · Confirmar qué enseña un mes/trimestre/año (la propuesta de la tabla) y su tono.

- L6 · Recetario por fase: Constanza el contenido, Lucía las fotos, Pilar el tono. Mientras: ¿vale el puente con phase_food?

- Pendientes previos que siguen abiertos: 9 estados de error (Lucía) y 14 textos (Pilar) en copy-review.

# Trazabilidad

Hub: /hub/documentation/ust/UST-2026-08-18-02-today-dashboard.docx (v2 sustituye a v1; la v1 queda en git). Figma fuente: NutriSync-MVP-Wireframe nodos 982-4751 y 971-4889. Prototipos P1/P2 v2: chat de ingeniería 19-ago.