NutriSync Collective · User Story Técnica

UST-2026-09-07-08

Web V2 · ronda 5 (feedback de Pilar y Lucía) + retoques de medianoche + infraestructura de la noche

Retrospectiva de los cambios del 6 al 7 de septiembre de 2026 · candidata en v2.nutrisynccollective.com · sellos 0609-230855 → 0709-003704

# Antes de nada: esta UST llega tarde, y eso es la primera desviación

La regla del proyecto dice que ninguna corrección con requerimientos específicos arranca sin una User Story validada. Esta noche no se cumplió: las diecisiete correcciones de la ronda 5 y los tres retoques de medianoche se construyeron una a una, desde los PDF y los mensajes de WhatsApp, sin documento previo y sin firma. Salió bien —todo está desplegado y verificado— y aun así estuvo mal: sin UST nadie puede cotejar después qué se pidió, qué se construyó y en qué se desvió lo segundo de lo primero. De hecho, que Lucía y Pilar pidieran cosas contrarias sobre la flecha de las fases solo se vio porque alguien leyó los dos mensajes seguidos.

Este documento repara el registro y se somete a firma igual. A partir de ahora la cadena es UST → Sign-off → Dev → Test → Deployment → Verification, y el resultado sube al hub y a Notion.

# A · Ronda 5 — el feedback en PDF de Pilar y Lucía

Diecisiete correcciones. Las dos primeras eran el mismo fallo con dos caras.

| # | Qué se pidió (y quién) | Qué se construyó | Desviaciones | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pilar: «Unable to write your email or submit, static» — el formulario del pie de la Home no dejaba ni escribir (escritorio). | Causa medida, no supuesta: un grupo decorativo de 428×569 sin una sola letra dentro, pintado encima, se comía el clic. Cura en el BUILD: todo <div> sin texto ni nada interactivo nace con ns-deco (pointer-events:none). 131 en la Home. | Se curó de forma general en vez de parchear esa sección: los nombres de clase se regeneran en cada transpilación y una regla escrita contra ellos moriría sola. | elementFromPoint sobre la web viva: el input vuelve a ser el elemento que recibe el clic y 0 elementos interactivos tapados en toda la página. |
| A2 | Pilar: «In community submitting your CV to join the team does not work». | El <select> «Field of Interest» era required y el Figma lo dibujó sin flecha: se lee como caja de texto, nadie lo abre y el navegador bloquea el envío ENTERO antes de que el evento llegue a nuestro código. Ahora es opcional, lleva flecha, y todo formulario escribe en pantalla el motivo del rechazo. | El interés pasa a opcional (la Edge solo exige nombre y correo). Se añadió además el mensaje visible en TODOS los formularios, no solo en este. | Antes de tocar código se subió un PDF real a la Edge: ok:true. Después, checkValidity() del formulario con CV adjunto en la web viva. |
| A3 | Pilar: el enlace de TikTok no funciona. | La cuenta es @nutrisyncco, no @nutrisyncc: corregidos enlace y handle en escritorio y móvil. | — | Enlace leído del DOM en la web desplegada. |
| A4 | Pilar: «When clicking on this reel takes you to a different one». | La cuarta tarjeta apunta ya al reel correcto (instagram.com/p/DZYKIKcvush/). | Se identificó abriendo las cuatro imágenes, no suponiendo por el orden. | Los cuatro href del árbol de escritorio, comprobados uno a uno. |
| A5 | Pilar: añadir LinkedIn. | Tercera píldora en la fila de redes, escritorio y móvil, con icono propio autoalojado. | Icono dibujado por nosotros: el proyecto no admite CDN de terceros. | Enlace en vivo + puerta B del semáforo (cero hosts externos). |
| A6 | Pilar: «Change to 150+ on the Waitlist». | La cifra la pinta la base: RPC waitlist_count, redondeo a la decena por abajo. Hoy 158 personas reales → «150+». | Al medirlo apareció el fallo de fondo: el número automático redondeaba a la CENTENA y mostraba «100+», 58 personas MENOS de las que hay. El 150+ de Pilar corregía un dato que mentía a la baja. | RPC consultada en vivo (158) y texto pintado en la página tras el despliegue. |
| A7 | Pilar: «En español se ve mal esta parte de la experiencia». | Párrafo acortado sin perder el sentido: 139 caracteres frente a 127 del inglés, así cabe en la misma caja. | Se acortó el texto en vez de agrandar la caja, para no tocar la maqueta del Figma. | Puerta textfit.sh: 0 hallazgos en ES y EN a 390 y 1440. |
| A8 | Pilar (móvil): «Only shows the Male… and it is showing in a box rather than the speech bubble with the doodle. Missing the two other parts». | Las tres tarjetas, con la forma de bocadillo y el doodle del diseño. | Los textos son los CORTOS del escritorio: el pie largo del móvil no cabe dentro del bocadillo y las tres partes tienen que ser paralelas. | Renders de comprobación en ES y EN + textfit. |
| A9 | Pilar (móvil): «Move the nutri a bit to the right as it is covering text, this looks normal in spanish version». | Movido 16 px a la derecha. | Lo tapado no era el título sino el rótulo «THE APP THAT KNOWS YOUR CYCLE»; en español es más corto y por eso no se veía el problema. | Medido con las métricas reales de la fuente en los dos idiomas: 6,4 px de aire en inglés, ~40 en español. |
| A10 | Pilar (móvil): el icono del campo de email sale como un cuadrado. | Sobre propio autoalojado (icon-mail.svg), servido como máscara CSS. Sustituido también en el escritorio para que compartan definición. | No era un glifo que faltara: el export del Figma era un rectángulo relleno. | Icono verificado en la web desplegada. |
| A11 | Pilar (móvil): «Names should be seen as labels on the image». | Mapi · Lucía · Pilar como etiquetas dentro de la fotografía, cada una sobre su persona. | — | Cajas medidas en vivo a 375 px: los tres nombres dentro de la foto y dentro de pantalla. |
| A12 | Lucía: «video montage! encima de esto añado un overlay negro de 70%» · «el vídeo tiene que verse solo en desktop». | El montaje de Our Story pasa a ser su vídeo: bucle silencioso, velo negro al 70 %, botón para activar el sonido, solo escritorio. | El fichero se engancha DESPUÉS de la carga de la página (data-src): ni retrasa Our Story ni cuelga la auditoría de textos. Reencodado a 2,4 MB. | Reproducción, velo, botón y etiqueta en español comprobados en la web viva; oculto en el árbol móvil. |
| A13 | Lucía: «Change navbar font to poppins 10 px» + «make it much smaller». | Barra entera a escala: Poppins, enlaces de 13,5 px, alto 76 px, logo 48, botón 36. | DESVIACIÓN: la primera versión aplicó la petición al pie de la letra (52 px, letra de 10) y en pantalla real se leía como un hilo. Juanjo decidió subirla a 76 px — sigue siendo poco más de la mitad que la original. | Medido en la web desplegada: alto, familia tipográfica y tamaños uno a uno. |
| A14 | Lucía: «change LOGO to better render». | Logo recompuesto desde su propia máscara del Figma, mismo tamaño y misma posición. | El que se servía era el relleno SIN enmascarar del grupo: silueta equivocada y borde umbralizado. | Comparación de alfa del asset antes y después. |
| A15 | Lucía: «there should be no pink borders/spaces around the banner». | La cinta va a sangre entre las dos secciones: ningún borde sobrevive. | El parche descartaba el border-width:0 que emite el transpilador y, sin el preflight de Tailwind, los otros tres lados heredaban 3 px. | Regla del CSS servido: border 0. |
| A16 | Lucía: «add more margin padding» sobre «The Physiology is proven». | 90 px de aire por arriba. | — | Padding medido en la página desplegada. |
| A17 | Lucía: «those pages have been removed so there should be NO ARROW» (flecha de «4 phases. 1 body.»). | La flecha fuera. El carrusel de escritorio NO se construye. | EMPATE: Pilar pedía lo contrario (que la flecha llevara al recorrido por las fases). Juanjo lo cerró a favor de Lucía; el item del tablero queda DESCARTADO con el motivo escrito. | Cero elementos .ns-arrow en la página desplegada. |

# B · Retoques de medianoche — WhatsApp de Lucía

| # | Qué se pidió (y quién) | Qué se construyó | Desviaciones | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Lucía (00:17): «no es posible quitar el footer de community, our story pages · solo debería estar en el homepage · le quita la atención». | En escritorio, Community y Our Story pierden el bloque de newsletter + columnas + logo. | DESVIACIÓN DECLARADA: en su lugar queda una franja legal de UNA línea (privacidad, términos, GDPR, cookies, aviso legal, © y «no es consejo médico»). Sin ella, esas páginas se quedaban sin salida a los textos legales, que deben ser alcanzables desde cualquier página. Si Pilar prefiere otra solución, se retira en una línea. | Bloque ausente y franja presente en las dos páginas, en los dos idiomas; el árbol móvil, intacto. |
| B2 | Lucía (00:19): «join the club button should lead to the community page, not the footer». | El botón del héroe lleva a /community/. | — | href leído en la página desplegada. |
| B3 | Lucía (00:22): «queda un poco raro el navbar porque está demasiado pegado al margen de arriba» + «queda más bonito sin el grading». | Fuera el degradado y 26 px de aire por encima del contenido (antes 14). La barra es transparente SIEMPRE. | DESVIACIÓN: la primera versión añadía un fondo translúcido al hacer scroll, porque la barra es fija y los enlaces blancos desaparecen sobre las secciones claras. Juanjo lo retiró («ensucia mucho») y en su lugar queda una sombra de texto mínima (0 1px 2px al 35 %), invisible sobre las fotos. | Medido en vivo: fondo transparente, sin panel ni siquiera forzando la clase; sombra presente en los enlaces y ausente en el botón coral. |

# C · Lo que no pidió nadie y hubo que hacer igual

| # | Qué se pidió (y quién) | Qué se construyó | Desviaciones | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Nadie: lo destapó la propia puerta del deploy. | La auditoría de textos se colgaba con el vídeo. Chrome headless mide con reloj virtual y ese reloj no avanza mientras hay media cargando. Ahora el vídeo se engancha tras la carga, con ?audit=1 ni se pide, y el arnés corta cada página a los 15 s y DICE qué página falla. | La puerta pasó de decir «no terminó» a nombrar el problema: un detector mudo cuesta más que uno ruidoso. | textfit en verde: 583 y 660 hojas de texto, 0 hallazgos, en los dos idiomas y los dos anchos. |
| C2 | Consecuencia de A6. | La cifra de la lista de espera sale de la base y se redondea a la decena. | Deuda saldada la misma noche: el «150+» del HTML queda solo como respaldo si la RPC no contesta. | 158 en la RPC, «150+ en la lista de espera» en pantalla. |
| C3 | Juanjo, tras la revisión de copias: «pon tú una alerta para el silencio». | El digest de las founders avisa si pasan 8 h sin un solo reporte de copia, si un activo lleva 8 h sin copia buena o si algo falló en 24 h. El silencio cuenta como pendiente: el correo sale aunque el tablero esté limpio. | Nace de un hallazgo: launchd no despierta un portátil dormido, así que la cadencia real no es «cada 4 h» sino «cada 4 h que el Mac esté encendido» — 60 copias en 22 días y un 30-ago sin ninguna. | Autoprueba dentro del propio SQL + verificación: 1 h de silencio, 0 fallos, ningún activo rezagado. |
| C4 | Juanjo: «vamos a llevarla a producción». | La candidata sale a dominio propio: v2.nutrisynccollective.com, con certificado y noindex. El dominio principal sigue con la v1 (hub, legales, testers, recuperación de contraseña, /app). | El cambio de dominio NO se hizo: espera la firma de Pilar y Lucía sobre precios, pie legal, privacidad de los formularios y consentimiento. El noindex es deliberado. | Envío real de formulario desde el origen nuevo tras redesplegar la Edge: ok:true. |
| C5 | Juanjo: «siempre, siempre, siempre backups, con la posibilidad siempre de hacer rollbacks». | La regla de copias pasa a NO NEGOCIABLE en la memoria del proyecto, con protocolo de seis pasos. | Nace de un fallo propio: la ronda 5 se abrió sin correr backup-estado, y una ruta absoluta mal escrita convirtió un rollback en un callejón. | Regla escrita en CLAUDE.md y probada en vivo: el rollback de 50 ficheros funcionó y se recuperó sin perder nada. |

# La cadena, paso a paso

| Paso | Estado |
| --- | --- |
| UST | Este documento (tarde, declarado arriba). |
| Sign-off | PENDIENTE — Juanjo, Pilar y Lucía. La firma de Pilar y Lucía sobre precios, pie legal, privacidad de formularios y consentimiento sigue siendo además lo que bloquea el cambio de dominio. |
| Dev | Hecho. Un commit por tanda, todos revertibles por separado, todos subidos a GitHub. |
| Test | Semáforo verify-web2 (A–K + anclas: 602 enlaces) y textfit.sh (ES/EN × 390/1440, 0 hallazgos) en cada despliegue. |
| Deployment | Seis despliegues verificados de la candidata, del 0609-230855 al 0709-003704. |
| Verification | En vivo y punto por punto sobre la web desplegada, no sobre el código: cada fila de las tablas de arriba dice con qué se comprobó. |

# Qué queda abierto

| Tema | Quién | Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Franja legal en Community y Our Story | Pilar | Confirmar que la solución vale, o decidir otra. Hoy está puesta. |
| Sombra de texto de la barra | Lucía | Confirmar que no molesta. Sin ella, los enlaces desaparecen sobre las secciones claras. |
| Cambio de dominio | Pilar y Lucía | Las cuatro firmas: precios y reclamos con (*), pie legal, privacidad y retención de los formularios, consentimiento de la lista de espera. |
| Leads de prueba | Juanjo | Descartar los cuatro leads de prueba de la noche en el hub 🤝 Leads. |
| Simulacro de restauración | Juanjo y Pilar | Media hora recuperando un fichero de la copia cifrada. Una copia que nadie ha abierto es una hipótesis. |

# Firmas

Al firmar se confirma que lo construido corresponde a lo pedido y que las desviaciones declaradas se aceptan.

| Persona | Rol | Fecha | Conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Juanjo Cebrián | Ingeniería y producto |  |  |
| Pilar González | CEO · deontología y cumplimiento |  |  |
| Lucía Cebrián | COO · diseño |  |  |

NutriSync Engineering · documento generado el 7 de septiembre de 2026