# UST-2026-08-18-01 · Reskin NutriLog completo

Release 0.22.3 (OTA) · Epic P · Sprint S13 · Autor: asistente de ingeniería · Valida: Juanjo

ESTADO: PENDIENTE DE VALIDACIÓN — la OTA no se lanza hasta el visto bueno fila a fila.

Primera UST bajo la regla del 18-ago (nace de la 0.22.2, anunciada como «los diseños de Lucía» llevando solo estados añadidos). Retroactiva: el código está construido y commiteado (c9a3007); lo que se valida aquí decide si se publica tal cual o se corrige antes.

# User Story

Como usuaria del piloto, quiero registrar mi comida con las pantallas NutriLog v3 de Lucía — método, escaneo, análisis, resultados, añadir alimentos y confirmación — para que la experiencia coincida con el diseño aprobado y vea de un vistazo la alineación de mi plato con mi fase.

# Requerimientos, uno a uno

Fuente: NutriLog-HappyPath.svg + NutriLog-No-Happy-Pathv2.svg (14 pantallas, entrega de Lucía). Valida cada fila: SÍ tal cual · NO (di qué cambiar). Lo no validado no se publica.

| ID | Requerimiento (diseño Lucía · SVG 14 pantallas) | Lo construido en 0.22.3 | Desviación / nota | Verificación (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Método «Log Your Meal»: H1, 2 tarjetas blancas (Scan My Food / Add Manually) con icono squircle, banner ✦ de fase actual | Construido. Scan→cámara, Add Manually→registro manual existente. Banner lee ns_segmento_actual (RPC blindado en el SQL 0.22.3). Enlace discreto a galería. | Banner solo si la cuenta tiene ciclo (silencio por diseño). Galería no está en el diseño: se conserva como enlace menor. | Abrir Nutrition→cámara: se ve la pantalla de método |
| R2 | Cámara custom con marco de encuadre y obturador (pantalla oscura) | NO construido: se mantiene la cámara del SISTEMA. | expo-camera no está en el binario b8 — imposible por OTA (lección r17). Item nativo propuesto para 0.23. | n/a en esta release |
| R3 | Analyzing: foto con línea de escaneo naranja, barra de progreso, checklist de pasos con ✓ | Construido: línea animada sobre la foto, barra por paso (30/62/88%), checklist real de los 3 pasos del pipeline (preparar/subir/leer). | Los pasos son los reales del pipeline, no los de ejemplo del mock (salmon/grain/greens). | Hacer una foto y observar la pantalla de análisis |
| R4 | Scan Results: foto en tarjeta, nombre del plato en grande, badge naranja «✦ Match», sección Ingredient Alignment Score, tarjeta blanca con filas (nombre + sub + pill punto-color + tier), gramos con − / +, «+ Add More Ingredients» | Construido completo, incl. steppers de gramos dentro de cada fila (están también en el no-happy de Lucía) y aviso de confianza baja. | Sub-línea = porción detectada por la visión; el rationale nutricional («rich in omega-3») llega cuando el RPC devuelva tags (fast-follow). | Analizar una foto: tarjeta de items con pills; badge si hay alineación |
| R5 | Add Ingredients (pantalla nueva): buscador, QUICK ADD, lista por categorías con + / ✓, contador + Clear All, Confirm Ingredients, estado de error propio | Construida desde cero sobre la hoja de 408 alimentos (nombres canónicos → casan seguro con el motor). Inserta en meal_capture_items (RLS dueña) y al volver el borrador se recarga solo. | Fuente = hoja de alineación, no USDA completo (P2). Gramos de lo añadido: sin estimar (0). | Desde Scan Results → Add more ingredients: buscar, añadir 2, confirmar, verlos en el borrador |
| R6 | Meal Logged: círculo naranja ✓, «N ingredients added • tipo», tarjeta Cycle Sync Score con ANILLO, frase ✦ de fase, botones Back to Home + View Meal History | Construido: anillo SVG real (react-native-svg está en el binario), barrido según tier; frase de fase SOLO en positivo (regla del tono). | Frase negativa del mock («may not align») NO implementada: pendiente del sí de Pilar (regla en lib/alineacion.ts). | Confirmar una comida: pantalla completa con anillo |
| R7 | Errores no-happy (8 pantallas): unable to scan, unrecognized food + tips, something went wrong, etc. | Patrón construido: círculo naranja ⚠, título, texto, Try Again, tarjeta de TIPS y salida «Log it manually» cuando la visión no ve comida; error propio en Add Ingredients. | Los 4 estados «de tono» siguen fuera hasta Pilar. Copys en revisión en 🔍 copy-review. | Forzar un fallo (foto de un objeto): pantalla de error con tips y salida manual |
| R8 | Tarjeta de privacidad de la foto | CONSERVADA y restilada (el diseño no la trae). | Línea roja Pilar/RGPD — desviación deliberada sobre el mock. | Visible en la pantalla de método |
| R9 | Update id visible (guardarraíl nuevo, no viene del diseño) | Settings, bajo la versión: «OTA xxxxxxxx · fecha» o «bundle de fábrica — sin OTA aplicada». | Nace de la noche del 17-ago: la recepción de una OTA se juzga leyendo, no cazando pantallas. | Settings tras la OTA: debe mostrar id |
| R10 | Visión en inglés canónico (matcher ES↔EN) | Prompt v2 de analyse-meal: display_name SIEMPRE en inglés canónico (meal-photo-v2 en ai_usage). | Requiere deploy de la Edge (paso 4 de la tanda). Fotos antiguas no se re-analizan. | Foto nueva: items en inglés y casando con la hoja |
| G1 | Regla i18n: toda string nueva ×14 catálogos | 28 claves nuevas con traducción real en los 14 (contrato de catálogos en verde). | — | npm test: suite de catálogos |
| G2 | Calidad: tsc 0 · jest verde · lógica intacta | tsc 0 errores; 306/306 tests; el pipeline de captura/subida/análisis NO se tocó (solo pintado + pantalla nueva). | — | Salida de npm test en la OTA |

# Definition of Done (se coteja al cierre)

- Settings muestra el update id de la 0.22.3 en el dispositivo de Juanjo (recepción probada, no supuesta).

- Paseo completo en dispositivo físico: método → foto → análisis → resultados → añadir → Meal Logged, cada pantalla VISTA.

- Las notas de la release 0.22.3 en 🚢 coinciden con esta UST, y esta UST con lo desplegado. Construido = anunciado = desplegado.

# Trazabilidad

Este documento vive en el hub: /hub/documentation/ust/UST-2026-08-18-01-reskin-nutrilog.docx (lo publica el próximo tren web). El item «Reskin completo NutriLog» del 📚 backlog lo enlaza en sus notas. Código: appdev c9a3007 · SQL backend-sql/2026-08-18-ota-0-22-3-reskin.sql · Edge analyse-meal prompt v2.