NutriSync Collective · User Story Técnica

UST-2026-09-07-12

Web V2 en catalán, valenciano, gallego y euskera — además del inglés y el español de hoy

PROPUESTA · nada construido · carril TÉCNICO (decide Juanjo; se informa a Pilar y Lucía: selector y revisión nativa) · baseline: producción 0709-210246 (po243, 7-sep 21:04)

# 1 · El pedido, literal

Juanjo, 7-sep 19:3x EEST: «A la nueva web, tenemos que anadir los idiomas en catalan, valenciano, gallego, euskera». Y a las 21:0x, tras ver po243 en producción: «y los idiomas siguen solo ES e EN».

# 2 · Cómo se hace y por qué así (medido en el código)

La V2 lleva el inglés del Figma escrito en el HTML y el español inyectado por el build como atributo (data-es) en cada uno de los 323 textos del catálogo i18n/web2.json; el JS cambia el texto desde esos atributos y sin JS se ve inglés (r12-b9: nunca una página vacía). Añadir cuatro idiomas es añadir cuatro atributos por texto y un menú donde hoy hay una píldora de dos. No hay backend, no hay SQL, no hay Edge (fase 1) y producción no cambia de URLs: es un build nuevo de la V2 que recorre el circuito de cinco pasos.

Límite conocido: el cambio de idioma sigue siendo en el navegador, así que los buscadores indexan el inglés. Si el objetivo es aparecer en Google en catalán o gallego, la respuesta es la alternativa C de D1 (páginas por idioma), que propongo como fase 2 con UST propia.

# 3 · Qué se traduce y qué no — fila a fila

| Qué | Qué se construirá | Cómo se verificará |
| --- | --- | --- |
| Catálogo i18n/web2.json · 323 claves · 16.880 caracteres EN (media 52, máx. 468) | Cada clave gana 4 campos: ca · val · gl · eu. Traducción desde el INGLÉS (la fuente, la del Figma) con el español como referencia de tono, y el glosario de la app (los 14 catálogos de la app ya tienen ca/val/gl/eu: fase, ciclo, lútea, folicular, ovulatoria, menstrual, registro…). 1.292 cadenas nuevas. | Puerta F del semáforo ampliada: paridad en los 6 idiomas, cero vacíos, ninguna copia literal del EN/ES. |
| Home (195 claves) · Community hub + 4 formularios + 5 confirmaciones (59+) · Our Story (69) · offline · 8 placeholders de campos | Sin excepción: todo texto visible que hoy tiene data-i. Placeholders incluidos (data-*-ph). | verify-web2 F (deuda 0) + captura de cada página en los 4 idiomas. |
| Selector de idioma (píldora EN/ES de la barra, escritorio y hoja móvil) | La píldora pasa a abrir un menú de 6: EN · ES · CA · VA · GL · EU (nombres propios: English · Español · Català · Valencià · Galego · Euskara). Misma píldora, mismo sitio, mismo tamaño; el menú es una lista bajo ella. | Desviación declarada del Figma (píldora de 2 idiomas): se informa a Lucía con captura (carril técnico/diseño). |
| Detección automática | Igual que hoy: ?lang= manda y se recuerda; después localStorage; después el navegador: ca → CA (si el navegador dice «valencia» → VA), gl → GL, eu → EU, es → ES; lo demás EN. | Prueba con navegador en cada idioma (Chrome headless, Accept-Language) + ?lang=eu en un enlace compartido. |
| hreflang (cabecera de cada página) | Se añaden ca, gl y eu (?lang=…). Valenciano: Google no tiene código propio (ca-ES-valencia no es hreflang válido) → sin línea propia; el buscador lo agrupa con «ca». | Puerta L: 6 hreflang por página (era 3). |
| Los textos caben (textfit.sh en el Deploy Web2) | Se mide en los 6 idiomas × 390 y 1440 (12 pasadas, +~3 min por deploy). Euskera y gallego alargan frases: lo que no quepa se reformula por clave, no se toca el layout. | textfit 0 hallazgos en los 12 cortes antes de publicar en la candidata. |
| Correos de acuse de los 4 formularios (Edge community-lead, EN/ES) | FASE 1: quien escribe en CA/VA/GL/EU recibe el acuse en ESPAÑOL (el formulario manda lang=es). FASE 1b opcional: 4 plantillas más en la Edge (deploy desde tu Terminal). | Prueba real: un envío en gallego → acuse en español → fila en 🤝 Leads con lang=es. Desviación declarada. |
| Título de pestaña, meta description y tarjeta del enlace | Siguen en inglés (hoy tampoco cambian con ES): el cambio de idioma es en el navegador y los buscadores leen el inglés. | Sin cambio; se anota como límite conocido (ver D1/C). |
| Lo que NO se traduce | Imágenes con texto (renders del Figma y capturas de la app), /legal/* (v1, EN/ES), hub, /v1/, la app y la PWA m. (la app ya va en 14 idiomas), StartUp Admin. | Se dice aquí para que nadie lo espere. |

# 4 · Análisis de impacto

| Dónde | Qué toca | Qué NO toca |
| --- | --- | --- |
| repos/web2 (fuente) | i18n/web2.json (+4 campos × 323) · build.py (inyecta data-ca/val/gl/eu y sus -ph) · src/js/20-i18n.js (LANGS, detección, menú) · src/partials/nav.html + src/css/components.css (menú) · src/partials/head.html (hreflang ×3) · verify-web2.py (F y L) · tools/textfit.sh (6 idiomas). Un commit, revertible. | Secciones generadas (src/gen), layouts, patches, imágenes, sw.js, formularios, Edge (fase 1). |
| repos/webdeploy (producción) | Nada en integrate.py: importa repos/web2/publish tal cual. Solo el circuito de 5 pasos (candidata → verificación → integrate → empaquetar → Deploy Web, po244). | hub, /v1/, legal, tester, reset, /app, /webapp, _headers, _redirects, robots, sitemap (mismas URLs). |
| Peso de las páginas (medido) | Home: 195 claves × ~52 caracteres × 4 idiomas ≈ +40 KB sin comprimir (76 → ~116 KB), ≈ +9 KB comprimido en la red. Community/Our Story: +12/+15 KB. Ninguna petición nueva. | Imágenes (1,7 MB de la Home) no cambian: el peso lo mandan ellas. |
| A quién llega | A todo el que entre en nutrisynccollective.com. Quien ya ve la web en EN o ES no nota nada salvo el menú de idiomas. Navegadores en ca/gl/eu pasan a ver su idioma automáticamente. | Testers de la app, hub, founders: sin cambio. |
| Qué puede romper y cómo se sabrá | Texto que no cabe (textfit, antes de la candidata) · traducción floja (revisión nativa, D6) · menú que no abre en móvil (verificación a mano en iPhone) · clave sin traducir (semáforo F, no despliega). | Nada del backend: cero SQL, cero Edge en fase 1. |

# 5 · Decisiones que son tuyas (fila a fila)

| # | Propuesta | Alternativa | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Mecanismo A: mismo motor que hoy, 4 atributos más por texto (data-ca/val/gl/eu). Simple, offline con el SW, sin peticiones, textfit lo mide. | B: catálogos perezosos /i18n/<idioma>.json al elegir idioma (menos peso, más piezas, un parpadeo). C: páginas por idioma (/ca/, /gl/, /eu/…): lo único que posiciona en buscadores en esos idiomas; 13×6 = 78 páginas, cambia URLs/sitemap/canonical; ~1 día más → UST propia si «visibilidad» en esos idiomas es objetivo. | Recomiendo A ahora; C como fase 2 si lo quieres. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |
| D2 | Selector: la píldora abre un menú de 6 (EN · ES · CA · VA · GL · EU), escritorio y hoja móvil. | Alternativa: píldora que va rotando por los 6 (sin menú): fiel al Figma pero 5 clics para llegar al último. | Desviación del Figma: informar a Lucía con captura. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |
| D3 | hreflang: ca, gl, eu con ?lang=; valenciano sin línea propia (Google no lo distingue). | Alternativa: no tocar hreflang hasta la fase C. | ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |
| D4 | Acuses de correo: quien escribe en CA/VA/GL/EU recibe el acuse en español (fase 1). | Alternativa: 4 plantillas más en la Edge community-lead (fase 1b, deploy desde tu Terminal, ~1 h). | ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |
| D5 | Etiquetas del menú: English · Español · Català · Valencià · Galego · Euskara; código corto en la píldora (EN/ES/CA/VA/GL/EU). | Alternativa: solo códigos. «VA» para valenciano (código de la app: val; ISO no tiene uno propio). | ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |
| D6 | Revisión nativa: se publica con mi traducción y nace una tarea en Notion «revisar CA/VA/GL/EU» (2 semanas) para quien Pilar y Lucía designen de su red; correcciones = una clave, un commit, mismo circuito. | Alternativa: no publicar hasta la revisión (hoy esos usuarios ven inglés; esperar no les da nada). | Quién revisa: lo deciden Pilar y Lucía. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: ____________ Fecha/hora: ____________ |

# 6 · Verificación y marcha atrás

| Momento | Qué se comprueba |
| --- | --- |
| Antes de tocar | Baseline de lo que funciona: producción ns-build 0709-210246 (V2 0709-210030, po243, 7-sep 21:04) = deployment de rollback · candidata 0709-210030 · etiqueta baseline-2026-09-07 · backup-estado verde · árbol limpio. |
| Local (sandbox) | build.py → verify-web2 (F: 6 idiomas sin deuda · L: 6 hreflang) → captura Chrome headless de las 13 páginas × 4 idiomas (390 y 1440) para mirar recortes a ojo además de textfit. |
| Candidata (paso 2) | Deploy Web2 (textfit ×12 dentro) → v2.nutrisynccollective.com sirve el sello nuevo; CANDIDATA.json. |
| Verificación (paso 3, tú, 10 min) | Escritorio y iPhone (instalado): abrir el menú, elegir cada idioma, recargar (se recuerda), ?lang=eu en un enlace, formulario Community en gallego → acuse en español → 🤝 Leads. Anotar con web2-verificada.sh vivo. |
| Producción (pasos 4 y 5) | integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web (pre-deploy 8b + smoke; el smoke gana una línea: /?lang=ca sirve data-ca). |
| Marcha atrás | Cloudflare Pages → nutrisync-collective → Rollback al deployment de po243 (0709-210246). En git: revert del commit de web2 + circuito. Sin SQL, sin Edge, sin DNS. |

# 7 · La cadena

| Paso | Estado |
| --- | --- |
| UST | Este documento. |
| Sign-off | Juanjo: D1–D6 fila a fila (arriba). Pilar y Lucía: informadas por Notion (selector nuevo + quién revisa las traducciones). |
| Dev | Tras la firma: traducción de las 1.292 cadenas con glosario de la app + menú + puertas; ~3-4 h; un commit en repos/web2. |
| Test | verify-web2 (F/L) + capturas 13 páginas × 4 idiomas + textfit ×12 en el Deploy Web2. |
| Deployment | Circuito: Deploy Web2 → tu verificación (vivo) → integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web. |
| Verification | Lista a mano de la sección 6 + smoke con la línea nueva. Sin ella no se cierra. |
| hub + Notion | UST-12 adjunta en documentation/ust + tablero (release WEB, item «4 idiomas») + update en Notion + tarea de revisión nativa (D6). |

# Firmas

| Persona | Rol | Conforme | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Juanjo Cebrián | Ingeniería y producto (D1–D6) |  |  |
| Pilar González | CEO · informada (revisión nativa) |  |  |
| Lucía Cebrián | COO · diseño · informada (selector de 6) |  |  |

NutriSync Engineering · 7 de septiembre de 2026 · UST-2026-09-07-12