NutriSync Collective · User Story Técnica

UST-2026-09-26-19

Alta pública blindada: la lista de espera se apunta por una puerta (Edge waitlist-join tras /api/waitlist en nuestro dominio) con honeypot, ritmo por IP, Origin y Turnstile; el INSERT anónimo por REST se retira; solo cuenta quien confirma su correo (doble opt-in); el digest avisa del crecimiento

PROPUESTA VALIDADA EN PARTE · alcance dado por Juanjo en el chat (26-sep: «2+3+4+5+7» y, al leer la propuesta, «hay que meter también 6» → las SEIS capas: 2+3+4+5+6+7) · D1–D9 DECIDIDOS por Juanjo (26-sep, ≈23:50: «D1 a D9, se implementan según las recomendaciones, no alternativas») · D10 y D14 (técnicas) pendientes de una palabra · D11–D13 → firma de Pilar y Lucía (🗳 WL-2). Firma electrónica simple pendiente. Nada construido. Lo que se afirma está leído del código (repos/web2/src/js/30-forms.js, tools/patches/waitlist.py, integrate.py ns-waitlist-js, Edge community-lead) o medido en la base el 26-sep. La capa 6 (doble opt-in) toca qué guardamos y cuánto tiempo → carril producto: la firman Pilar y Lucía (🗳 WL-2, D11–D13).

# 1 · El pedido, literal

Juanjo, 26-sep 2026, ≈23:00, tras cerrar el incidente de la waitlist (UST-18):

«como se puede prevenir que un bot meta esos correos falsos»

«2+3+4+5+7» (sobre las siete capas propuestas: 2 cerrar REST y pasar por Edge · 3 honeypot, ritmo por IP, Origin, tiempo mínimo · 4 proxy en nuestro dominio con WAF/rate limiting de Cloudflare · 5 Turnstile · 7 vigilancia diaria)

«hay que meter también 6. Doble opt-in: solo cuenta quien confirma por correo; lo no confirmado en 7 días se borra solo. Es la única capa que distingue un correo REAL de uno con formato válido, y de paso es la prueba de consentimiento que Audidat querrá. Toca datos de usuarias (carril producto, firma de las dos) y la cuota de IONOS (~50 correos seguidos = «450 limit») → cola a 5/h como la wave-2.» (Juanjo, tras leer la v1 de este documento)

Lectura: que apuntarse a la lista de espera sea un CAMINO ÚNICO y vigilado (nuestro dominio → Cloudflare → Pages Function → Edge → base), que el camino viejo (POST directo a PostgREST con la anon key) deje de existir, y que una fila solo CUENTE cuando una persona real ha pulsado el enlace de su correo. Un bot no se «disuade»: se le quita la puerta; y lo que aun así entre sin dueño se borra solo a los 7 días.

Principio (stack lean, Juanjo 2-ago)

Sin proveedores nuevos: todo con Cloudflare (Pages Functions, WAF, Turnstile) y Supabase (Edge, SQL) que ya tenemos. Cero servidores propios. Coste: 0 €.

# 2 · Lo que hay hoy (leído del código y medido en la base)

| Qué | Medido |
| --- | --- |
| Cómo se apunta alguien | web2 (`src/js/30-forms.js`): `fetch(SB + "/rest/v1/waitlist")` con la anon key y `{email, source:"web2"}`; sin JS, el `<form>` (`tools/patches/waitlist.py`) hace POST directo a `https://nebkqncvapelrarruyqb.supabase.co/rest/v1/waitlist`. El marketing viejo en `/v1/` (`integrate.py` bloque `ns-waitlist-js`) hace lo mismo con `marketing_site`; el pie, `newsletter`. La cifra de la Home sale de la RPC `waitlist_count` (anon). |
| La anon key | Pública por diseño (RLS manda) y visible en el HTML de la web: cualquiera puede llamar al endpoint sin pasar por el formulario. Eso hizo el bot: 630.076 POST en dos ventanas, sin abrir la web. |
| Guardas de hoy (UST-18) | Tope de lote (>20 filas/sentencia) · origen obligatorio para anon (web2 / marketing_site / newsletter) · ritmo GLOBAL 200 altas/10 min · CHECK de formato · `created_at` lo pone el servidor. Probadas en producción (curl → 400/23514). |
| Lo que las guardas NO ven | La IP (un trigger no la tiene de forma fiable), si hay un humano detrás, si la petición viene de nuestra web. Y el ritmo es global: 200/10 min frenaría también un pico legítimo. |
| Lo que Cloudflare ve hoy | Nada del alta: el POST va del navegador (o del bot) directo a `supabase.co`. WAF, rate limiting y bots de Cloudflare protegen nutrisynccollective.com, no el endpoint. |
| El patrón ya existe en casa | Edge `community-lead` (5/6-sep): honeypot `website`, ritmo por email (3/24 h) y por hash de IP (10/h) vía RPC `community_lead_allowed`, Origin en CORS, 303 → página de gracias sin JS, nunca guarda la IP (sha256 truncado). `waitlist-join` es su gemela. |
| Vigilancia | Ninguna: 630.083 filas estuvieron 16 días sin que nadie las viera. El digest de las 07:15 (`founder_pending_summary`) no mira la waitlist. |
| Real vs válido | Nada distingue hoy un correo real de uno con formato válido pero ajeno: la fila entra y cuenta en el «160+» de la Home en el acto. El consentimiento es la casilla del formulario (web2 `input[name=consent]`), sin prueba de que el buzón exista ni de que su dueña lo pidiera. `waitlist` tiene `converted_at` y `locale` (idioma del alta), pero ninguna columna de confirmación. |
| Correo saliente | SMTP de IONOS (`feedback@nutrisynccollective.com`, reply-to `contact@`): cuota que se agota a ~50 envíos seguidos («450 Mail send limit exceeded», r15); la wave-2 se drenó con un cron horario a 5 correos por corrida (`nutrisync-wave2-drain`, sello por correo). Ese patrón ya existe y se reutiliza. |

Analogía: hoy la base de datos tiene un puerto publicado a Internet con una ACL por fila (RLS). La arquitectura buena es la de cualquier API: un API gateway en nuestro dominio (Pages Function detrás del WAF de Cloudflare) que autentica la petición (Turnstile = «hay un humano»), la limita (rate limit por IP), la valida (honeypot, Origin, formato) y la reenvía al backend por un canal que solo él conoce (la Edge con un secreto compartido); y el puerto del backend deja de escuchar a Internet (se retira la policy de INSERT anónimo).

# 3 · Cambios, fila a fila (propuesta)

| Qué | Qué se construirá | Cómo se verificará |
| --- | --- | --- |
| C1 · Edge `waitlist-join` | Gemela de `community-lead`: acepta JSON (fetch) o form-urlencoded (sin JS); campos `email`, `source` (solo de la lista blanca: web2 / marketing_site / newsletter), `locale`, `website` (honeypot), `cf-turnstile-response`, `t0` (instante de carga del formulario). Rechaza si: honeypot relleno (responde OK y no guarda), Origin fuera de nuestros dominios, formulario enviado < 2 s tras cargarse, Turnstile inválido (cuando hay token), o `waitlist_allowed(email, ip_hash)` dice no. Inserta con service_role (Vault). Exige la cabecera `x-ns-gateway` (secreto compartido con la Pages Function): sin ella, 403 — así nadie llama a la Edge saltándose Cloudflare. 409 si el correo ya está; 303 → gracias/error sin JS; JSON `{ok}` con JS. | Arnés de funciones puras (transpilar con el `typescript` de appdev, como community-lead) para: lista blanca de source, honeypot, tiempo mínimo, forma del hash de IP. Estreno REAL con una llamada por cada camino (r21): fetch OK · sin JS 303 · honeypot 200-sin-fila · sin gateway 403 · Turnstile inválido 400 · duplicado 409. |
| C2 · SQL: ritmo por IP y cierre del REST | `waitlist_allowed(p_email, p_ip_hash)` security definer (≤ 3 altas/24 h por email · ≤ 5/h por hash de IP; sin JS/Turnstile, ≤ 3/h) sobre `waitlist_ritmo` (ip_hash, email_hash, created_at; purga > 48 h en la propia función). `drop policy "anyone can join waitlist"` + `revoke insert on waitlist from anon` (authenticated conserva el grant para la policy `admins * waitlist` del hub). Las guardas de UST-18 se quedan (defensa en profundidad; la Edge entra como service_role y no las pisa). | Fichero con `begin/commit`, autoprueba (`set local role anon` → INSERT = 42501 permission denied) y verificación final. Arnés PG16 antes de la bandeja. Se ejecuta EL ÚLTIMO (D10): cuando la web ya envía por la puerta nueva. |
| C3 · Pages Function `/api/waitlist` (webdeploy) | `repos/webdeploy/functions/api/waitlist.js`: recibe el POST (JSON o form), añade `cf-connecting-ip` como `x-ns-ip` y `x-ns-gateway` (secreto en variable de entorno del proyecto Pages), reenvía a la Edge y devuelve su respuesta (JSON o 303). Misma URL para web2 (raíz), `/v1/` y m. Ventaja: mismo origen (sin CORS) y la anon key sale del JS de la web. | web-tests: el módulo se ejecuta en vm con peticiones de forma (JSON, form, honeypot) contra una Edge falsa. smoke-prod: `POST /api/waitlist` con honeypot → 200 `{ok:true}` y `waitlist_count` NO cambia. |
| C4 · Cloudflare: WAF y rate limiting (Juanjo, panel) | Security → WAF → Rate limiting rules: `http.request.uri.path eq "/api/waitlist"` → 10 peticiones / 10 s por IP → bloquear 10 s (la regla gratuita del plan). Bot Fight Mode: NO (D6) — desafiaría también a smoke-prod, curl y Lighthouse, y en el plan Free no admite excepciones. | Prueba con `ab`/bucle de curl desde el Mac: la 11ª petición en 10 s devuelve 429 de Cloudflare; la Edge no la ve. |
| C5 · Turnstile (Cloudflare) en los formularios | Widget «Managed» (invisible salvo sospecha) en los 3 formularios de alta (web2 Home + Community, `/v1/`, pie newsletter). Site key en el HTML (pública); secret en `supabase secrets` para la Edge, que verifica en `challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/siteverify` con la IP. El script `https://challenges.cloudflare.com/turnstile/v0/api.js` es una DESVIACIÓN DECLARADA de po74 («cero CDNs de terceros»): mismo proveedor que ya sirve la web y ya ve todas las peticiones; lista blanca explícita, con el motivo, en pre-deploy (bloque 7), verify-web-pack y smoke. Pilar corrobora y, si procede, una línea en la política de privacidad. | Capturas ES/EN × 390/1440 (textfit no debe cambiar: el widget va debajo del botón). En vivo: alta con token válido → 201; sin token con JS → 400 «verificación pendiente»; sin JS → camino C1 con límite estricto. |
| C6 · web2 y `/v1/`: el formulario habla con `/api/waitlist` | `30-forms.js`: `fetch("/api/waitlist")` (mismo origen), cuerpo `{email, source, locale, website, t0, cf-turnstile-response}`; `tools/patches/waitlist.py`: `action="/api/waitlist"` (sin JS). `integrate.py` bloque `ns-waitlist-js` (marketing viejo en `/v1/`): misma URL. Mensajes ya existentes (ok/dup/err) + uno nuevo «verificación pendiente». | verify-web2 + textfit en 5 idiomas × 2 anchos · candidata `v2.` verificada por Juanjo (circuito de 5 pasos, «sin 2 y 3 no hay 4 o 5») · web-tests (snippet `ns-waitlist-js` real en vm). |
| C7 · Vigilancia en el digest de las 07:15 | `founder_pending_summary` añade `waitlist_altas_24h` y `waitlist_total`; `founder-reminders` escribe una línea siempre («📬 lista de espera: +N en 24 h · total T») y la marca ⚠ si N > 50. Además, una sonda de solo lectura re-ejecutable (`-sonda-waitlist-crecimiento.sql`). | Estreno con una llamada real a la Edge (mirar el cuerpo, r16/r20). Arnés: sembrar 60 altas en 24 h → aparece el ⚠. |
| C8 · Orden de entrega A (el formulario nunca se queda sin puerta) | (1) SQL de `waitlist_ritmo` + `waitlist_allowed` → (2) `supabase secrets` (Turnstile secret + gateway) y Deploy Edge con verificación en vivo → (3) variable `NS_GATEWAY` en Pages (nutrisync-collective) → (4) web2 candidata → verificada → integrate → Deploy Web (po) → (5) smoke → (6) SOLO ENTONCES el SQL que retira la policy y el grant → (7) smoke otra vez: POST anon a `/rest/v1/waitlist` = 401/42501. | Cada paso con su comprobación antes del siguiente (regla 7-sep: validar antes de sobreescribir). Baseline antes del paso 1. |
| C9 · Doble opt-in: solo cuenta quien confirma (capa 6 — entrega B, tras la firma de 🗳 WL-2) | SQL: `waitlist.confirmed_at timestamptz`, `confirm_token uuid default gen_random_uuid()` (un solo uso), `confirm_sent_at timestamptz`. La Edge `waitlist-join` inserta con `confirmed_at = null` y NO envía nada en línea: la fila es la cola. Cron horario `nutrisync-waitlist-confirm` (min 50) → Edge `waitlist-confirm-drain`: ≤5 correos por corrida (patrón `nutrisync-wave2-drain`: sello `confirm_sent_at` POR CORREO justo tras enviar; el motivo SMTP viaja en la respuesta), remitente `feedback@`, reply-to `contact@`, texto en el idioma de la fila (`locale`: EN/ES/CA/GL/EU) con el enlace `https://nutrisynccollective.com/confirm?t=<token>`. Pages Function `/confirm` → Edge `waitlist-confirm`: token válido y no caducado (7 días desde el envío) → `confirmed_at = now()`, token anulado → página «¡Confirmado!» (5 idiomas); caducado o desconocido → página con motivo y botón «volver a enviarme el enlace» (misma cola, ritmo por email). `waitlist_count()` cuenta SOLO confirmadas. `admin_waitlist` devuelve `confirmed_at`; 📬 pinta la insignia «pendiente de confirmar» y el total de confirmadas. | Arnés PG16: la purga y `waitlist_count` con filas confirmadas/pendientes/caducadas. Estreno REAL (r21/r20): un alta propia → el cron (o una llamada manual `x-ns-cron` con `lote:1`) envía UN correo → se mira en la bandeja → clic → `confirmed_at` sellado y la Home sube en 1. Un token repetido → «ya confirmado»; uno inventado → «enlace no válido». Nunca ráfagas de prueba (quema cuota). |
| C10 · Purga de lo no confirmado y las 168 de siempre | Purga en la propia función de drenaje (una pasada por corrida, sin cron aparte): `delete from waitlist where confirmed_at is null and confirm_sent_at < now() - 7 días` — se cuenta desde el ENVÍO, no desde el alta: una fila a la que la cuota no dejó escribir no se borra sin haber tenido su oportunidad. Las 168 filas anteriores al doble opt-in se marcan `confirmed_at = created_at` en el mismo SQL (D12): se apuntaron antes de la regla y ya han recibido correos nuestros; re-pedirles confirmación costaría 168 envíos (la cuota de IONOS son dos días) y perdería a quien no abra el correo. Cada purga deja una línea en el digest («borradas N sin confirmar»). | Arnés: sembrar filas en los cuatro estados (confirmada · pendiente reciente · pendiente > 7 días con envío · pendiente sin envío) → solo se borra la tercera. En producción: la línea del digest del día siguiente. |

# 4 · Análisis de impacto

| Dónde | Qué toca | Qué NO toca |
| --- | --- | --- |
| repos/web2 | `src/js/30-forms.js`, `tools/patches/waitlist.py` (+ Turnstile en la barra), catálogo i18n (1 clave × 5 idiomas), `build.py` sin cambios de forma → circuito de 5 pasos completo. | Layout, imágenes, Community (sus formularios ya van por Edge), SEO, PWA shell. |
| repos/webdeploy | Nuevo `functions/api/waitlist.js`; `integrate.py` bloque `ns-waitlist-js` (URL) y lista blanca de Turnstile en pre-deploy/verify-web-pack; `_routes.json` si hace falta para `/api/*`. | Hub (📬 Waitlist y 🧭 Piloto siguen con `sb.from("waitlist")` como admins: policy `admins * waitlist` intacta), legal, adjuntos, middleware pages.dev. |
| Backend SQL | Entrega A: `waitlist_ritmo` (nueva), `waitlist_allowed` (nueva), `founder_pending_summary` (v+1), drop policy + revoke insert anon. Entrega B: columnas `confirmed_at` / `confirm_token` / `confirm_sent_at` en `waitlist`, `waitlist_count()` solo confirmadas, `admin_waitlist` con `confirmed_at`, marcado de las 168 (D12), cron `nutrisync-waitlist-confirm`. Las guardas de UST-18 se quedan. | Las filas de `waitlist` (ninguna se borra en la entrega; la purga solo toca pendientes con envío > 7 días). `admin_waitlist` paginada = item aparte S19. |
| Edge Functions | Nuevas `waitlist-join` (A), `waitlist-confirm-drain` y `waitlist-confirm` (B); `founder-reminders` (dos líneas nuevas: altas 24 h · pendientes/borradas). Secrets: `TURNSTILE_SECRET`, `NS_GATEWAY_SECRET` (el SMTP ya está). | `community-lead` (se copia, no se toca), `notify-dispatch`, los crons existentes. |
| Cloudflare (panel, Juanjo) | Turnstile: crear widget (site key + secret). WAF: 1 regla de rate limiting. Pages: variable de entorno `NS_GATEWAY`. Access: nada. | DNS, Zero Trust, Bot Fight Mode (NO se activa, D6). |
| Correo (IONOS) | Entrega B: un correo de confirmación por alta, drenado a ≤5 por hora (máx. 120/día) desde `feedback@`; texto en 5 idiomas (copy de Lucía, D13). Los rebotes llegan al buzón `feedback@` y no se procesan (lean): la purga de 7 días hace ese trabajo. | Los recordatorios del piloto, el digest de las 07:15, los acuses de Community (mismas credenciales, misma cuota: por eso el ritmo). |
| Quién lo recibe | Quien se apunte desde la web (EN/ES/CA/GL/EU) y desde `/v1/`: mismo gesto, un widget más (normalmente invisible) y, con B, un correo con un enlace que confirmar. Las founders: dos líneas nuevas en el digest y la insignia «pendiente» en 📬. | Testers y usuarias de la app (la app no escribe en waitlist). Las 168 personas ya apuntadas (D12: se dan por confirmadas, no reciben nada). |
| Riesgos | Turnstile mal configurado = nadie se apunta → por eso el orden C8 y el camino sin token con límite estricto (D4) como red. Un fallo en la Edge = 303 a la página de error con motivo (nsFail, nada en silencio). La regla WAF demasiado agresiva = 429 a humanos rápidos (10/10 s por IP es holgado para una persona). Con B: un correo que llega a spam = fila sin confirmar que se borra a los 7 días → el texto lleva «busca NutriSync en spam» y el botón de reenvío en la página de caducado; DKIM/DMARC ya publicados (31-ago). Un pico legítimo (prensa) espera en la cola: a 5/h, 500 altas tardan 4 días en confirmarse — se avisa en el digest y se sube el lote a mano si hace falta. | — |

Desviación declarada (única): el script de Turnstile se carga de `challenges.cloudflare.com`. po74 exige cero CDNs de terceros; Cloudflare no es un tercero nuevo (sirve la web entera desde Pages y ya ve cada petición), pero es un script externo y se registra como excepción con motivo en las tres puertas. Pilar corrobora (compliance) y decide si la política de privacidad lo menciona. Carriles: D1–D10 y D14 son técnicos (Juanjo); D11–D13 tocan qué guardamos, cuánto tiempo y qué se le escribe a una persona → carril producto: 🗳 WL-2, firma de Pilar y Lucía ANTES de construir la entrega B.

# 5 · Decisiones (fila a fila — D1–D9 decididas por Juanjo el 26-sep; D10 y D14 pendientes; D11–D13 las firman Pilar y Lucía)

| # | Propuesta | Alternativa | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Cerrar el REST para anon: `drop policy "anyone can join waitlist"` + `revoke insert … from anon`. El POST directo a `/rest/v1/waitlist` pasa a 401/42501 para todo el mundo. | Dejar el REST abierto y añadir solo Turnstile en el HTML (no cierra nada: el bot no usa el HTML). | DECIDIDO (Juanjo, 26-sep): la propuesta — se cierra el REST para anon. |
| D2 | Puerta ÚNICA `/api/waitlist` en nuestro dominio (Pages Function) → Edge con `x-ns-gateway` (secreto compartido); la Edge rechaza (403) lo que no venga por la puerta. Así Cloudflare ve y limita TODO el tráfico de alta. | Edge pública como `community-lead` (llamable directo desde el navegador: Cloudflare no la ve y el WAF no aplica). | DECIDIDO: la propuesta — puerta única /api/waitlist + secreto de gateway en la Edge. |
| D3 | Turnstile modo «Managed» (invisible salvo sospecha), verificado en la Edge con la IP; site key pública en el HTML; desviación po74 declarada con lista blanca y motivo; Pilar corrobora. | Sin Turnstile (solo honeypot + ritmo). Más simple, pero un bot con navegador real y una IP distinta por petición sigue entrando al ritmo permitido. | DECIDIDO: la propuesta — Turnstile «Managed»; desviación po74 declarada (Pilar corrobora). |
| D4 | Sin JS (o Turnstile caído): se ACEPTA el alta con honeypot + Origin + ritmo estricto (3/h por IP) — accesibilidad y red de seguridad si Turnstile falla. | Rechazar todo alta sin token de Turnstile. | DECIDIDO: la propuesta — sin JS se acepta con ritmo estricto. |
| D5 | Ritmo por IP con hash sha256 truncado (nunca la IP en claro, como community-lead): 5/h por IP · 3/24 h por email; tabla `waitlist_ritmo` purgada a las 48 h dentro de la propia función. | Solo la regla de rate limiting de Cloudflare (por IP real, sin memoria entre peticiones lentas: 1 alta cada 11 s la pasa). | DECIDIDO: la propuesta — ritmo por hash de IP (5/h) y por email (3/24 h). |
| D6 | Regla WAF de rate limiting: `/api/waitlist`, 10 peticiones/10 s por IP → bloqueo 10 s. Bot Fight Mode NO (desafiaría a smoke-prod, curl, Lighthouse; en Free no admite excepciones). | Bot Fight Mode ON en toda la zona. | DECIDIDO: la propuesta — regla WAF 10/10 s; Bot Fight Mode NO. |
| D7 | El tope global de UST-18 (200/10 min) se queda como red de seguridad de la base (defensa en profundidad), igual que el tope de lote y la guarda de origen. | Retirarlo al cerrar el REST. | DECIDIDO: la propuesta — las guardas de UST-18 se quedan. |
| D8 | Vigilancia: línea SIEMPRE en el digest de las 07:15 («+N en 24 h · total T») y ⚠ si N > 50; sonda re-ejecutable en backend-sql. | Cron propio + correo aparte (más piezas, mismo aviso). | DECIDIDO: la propuesta — línea en el digest + ⚠ si > 50; sonda re-ejecutable. |
| D9 | Carril técnico: Juanjo decide y ejecuta; Pilar corrobora la desviación po74 (Turnstile) y el texto de privacidad si procede; Lucía, el widget bajo el botón (no cambia el diseño). | Carril producto (firma previa de las dos). | DECIDIDO: la propuesta — carril técnico; Pilar corrobora D3. |
| D10 | Orden C8: la web habla con la puerta nueva ANTES de cerrar la vieja; `drop policy` es el ÚLTIMO paso, con smoke antes y después. Entrega A (capas 2–5+7) en S19 (≈ 4–5 h de trabajo + los 5 pasos del circuito web2); entrega B (capa 6) cuando WL-2 esté firmada (≈ 3–4 h más). | Cerrar primero el REST (deja el formulario roto entre pasos) · o todo en una sola entrega esperando a WL-2. |  |
| D11 | 🗳 WL-2 · Doble opt-in: solo cuenta quien confirma por correo (enlace de un uso, 7 días); lo no confirmado se borra solo a los 7 días del envío; el número público de la Home cuenta solo confirmadas. Es la prueba de consentimiento (fecha + token) que pedirá Audidat. | Sí, pero sin borrar (lo no confirmado se marca y no cuenta) · No: basta con las capas 2–5. | Carril PRODUCTO: firman Pilar y Lucía (🗳 WL-2). |
| D12 | Las 168 filas anteriores a la regla se dan por confirmadas (`confirmed_at = created_at`): se apuntaron antes del doble opt-in y ya han recibido correos nuestros; no se les pide nada. | Pedir confirmación a las 168 (168 envíos = dos días de cuota y pérdida segura de quien no abra el correo). | Carril PRODUCTO: firman Pilar y Lucía. |
| D13 | El correo de confirmación: remitente `feedback@` (reply-to `contact@`), asunto y cuerpo cortos en el idioma del alta (EN/ES/CA/GL/EU), un solo enlace, «si no fuiste tú, ignora este correo», «busca NutriSync en spam» — copy de Lucía sobre la plantilla de ingeniería; cola a 5/h. | Plantilla de ingeniería tal cual · solo EN/ES. | Carril PRODUCTO (texto a una persona): firman Pilar y Lucía; Lucía escribe. |
| D14 | La confirmación vive en `waitlist` (tres columnas) y no en una tabla aparte: una fila, un estado; `converted_at` y `locale` ya viven ahí. | Tabla `waitlist_confirmaciones` con histórico de envíos. |  |

# 6 · Baseline, verificación y marcha atrás

| Momento | Qué se comprueba |
| --- | --- |
| PASO 0 · Baseline (antes de tocar) | `tools/baseline.sh` (sha de web2/webdeploy, sellos ns-build, candados) + lista de policies de `waitlist` (`pg_policies`) + `waitlist_count()` + `supabase functions list`. Sin baseline escrita no hay marcha atrás. |
| Test antes de desplegar | Arnés de puras de la Edge · arnés PG16 del SQL (incluida la autoprueba «anon INSERT = 42501») · web-tests (Pages Function + snippet ns-waitlist-js) · verify-web2 + textfit ×5 idiomas · pre-deploy bloque 7 con la lista blanca. |
| Estreno real (r21) | Un POST por camino contra producción: fetch OK (201, aparece en 📬) · sin JS (303 a gracias) · honeypot (200, no aparece) · sin gateway a la Edge (403) · Turnstile inválido (400) · duplicado (409) · 11 peticiones en 10 s (429 de Cloudflare) · POST anon a `/rest/v1/waitlist` (401/42501, tras D1). |
| DoD entrega A | Las tres verificaciones del párrafo anterior + una persona (Lucía) se apunta desde su móvil en ES y aparece en 📬 · el digest del día siguiente trae la línea de la waitlist. |
| Estreno real entrega B (r20/r21: se mira el cuerpo y la bandeja) | Un alta propia → `confirmed_at` null y `confirm_sent_at` null → llamada manual al drenaje con `x-ns-cron` y `lote:1` → la respuesta trae `enviados:1` y el correo está en la bandeja (Gmail «Mostrar original»: dkim=pass) → clic → página «¡Confirmado!», `confirmed_at` sellado, la Home sube en 1 → segundo clic → «ya confirmado» → token inventado → «enlace no válido». Purga: en el arnés, nunca en producción con datos reales. |
| DoD entrega B | Lucía y Pilar se apuntan con un correo propio, reciben el correo en su idioma y confirman; 📬 pasa de «pendiente» a confirmada; el digest del día siguiente trae «pendientes de confirmar: N · borradas: 0». |
| Marcha atrás | A · SQL: `create policy "anyone can join waitlist" … with check (true)` + `grant insert on waitlist to anon` (una sentencia cada una; fichero `-rollback` preparado). Web: Cloudflare Pages → Rollback al deploy anterior (web2 candidata y webdeploy). Edge: no hace falta retirarla. WAF: desactivar la regla. B · `cron.unschedule` del drenaje + `waitlist_count()` a su versión anterior (las columnas se quedan: no rompen nada); las filas purgadas no vuelven (por eso la purga solo toca pendientes con envío > 7 días y deja rastro en el digest). |

# 7 · What to Test (para Pilar y Lucía, cuando esté desplegado)

1. Apuntarse desde la Home (ES y EN) con un correo propio: mensaje de «¡Estás dentro!» y la persona aparece en 📬 Waitlist en el acto (con la entrega B: como «pendiente de confirmar»). Normalmente no se ve ningún «¿eres humano?»; si aparece, es un clic.

2. Apuntarse otra vez con el mismo correo: «ya estabas en la lista» (409), sin duplicado en 📬.

3. Desde el pie (newsletter) y desde /v1/: lo mismo.

4. Entrega B: en menos de una hora llega un correo de NutriSync en tu idioma con un enlace; al pulsarlo, «¡Confirmado!» y en 📬 la fila pasa a confirmada; el número de la Home sube en uno. Pulsarlo otra vez dice «ya confirmado».

5. Entrega B: si no confirmas, a los 7 días la fila desaparece sola y el digest lo dice («borradas 1 sin confirmar»). Las 168 de siempre no reciben nada y siguen contando.

6. En el digest de las 07:15 del día siguiente: línea «📬 lista de espera: +N en 24 h · total T · pendientes P».

7. Para Juanjo: el curl del 26-sep (POST anónimo a /rest/v1/waitlist) devuelve ahora 401/42501 en vez de 400/23514 — la puerta ya no existe, no es que esté vigilada.

# 8 · La cadena

| Paso | Estado |
| --- | --- |
| UST | Este documento (propuesta v2, 26-sep). Alcance «2+3+4+5+6+7» validado por Juanjo en chat. |
| Sign-off | Carril técnico: D1–D9 DECIDIDOS y FIRMADOS por Juanjo el 26-sep («se implementan según las recomendaciones, no alternativas»; firma electrónica simple abajo); D10 y D14 pendientes de una palabra (se firman en el as-built). Carril producto: Pilar y Lucía firman D11–D13 (🗳 WL-2) ANTES de construir la entrega B. Pilar corrobora además la desviación po74 (D3) antes del Deploy Web de A. |
| Dev | A (S19): SQL (ritmo + cierre REST) · Edge `waitlist-join` · Pages Function · web2 (formulario + Turnstile) · integrate.py (`ns-waitlist-js`, lista blanca) · founder-reminders · sonda. B (tras WL-2): SQL (columnas, count, admin, 168) · Edge `waitlist-confirm-drain` + `waitlist-confirm` + cron · Pages Function `/confirm` · página de confirmación web2 (5 idiomas) · 📬 insignia · digest. |
| Test | Arnés de puras · arnés PG16 (A: policy; B: purga y count en los cuatro estados) · web-tests · verify-web2 + textfit · pre-deploy · estreno real por cada camino (B: UN correo, mirado en la bandeja). |
| Deployment | A · orden C8/D10: SQL ritmo → secrets + Deploy Edge → variable Pages → web2 candidata → verificada → integrate → Deploy Web → smoke → SQL cierre REST → smoke. B · SQL columnas → Deploy Edge (confirm + drain, verificados en vivo) → cron → web2 (página de confirmación) → integrate → Deploy Web → estreno real. |
| Verification | DoD de A y de B arriba (técnica + Lucía y Pilar desde sus móviles + digest del día siguiente). |
| hub + Notion | Hub: este doc 54 + adjunto (po256); as-built al cerrar cada entrega. Notion: sin bloques → hub. |

# Firmas

| Persona | Rol | Conforme | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Juanjo Cebrián | Ingeniería y producto (D1–D10 y D14, carril técnico) |  |  |
| Pilar González | CEO · cumplimiento (FIRMA D11–D13 = 🗳 WL-2; corrobora D3: Turnstile como excepción declarada a po74; privacidad) |  |  |
| Lucía Cebrián | COO · diseño (FIRMA D11–D13 = 🗳 WL-2; escribe el correo de confirmación en 5 idiomas; widget bajo el botón; mensaje «verificación pendiente») |  |  |

NutriSync Engineering · 26 de septiembre de 2026 · UST-2026-09-26-19