NutriSync Collective · User Story Técnica

UST-2026-09-27-25

Progress → «Learn More»: una pantalla que explica los 5 componentes del CAS (qué es · por qué importa · cómo mejorarlo), personalizada por el nivel de hoy (alto/medio/bajo) y con botones que llevan a la acción — y retira el tooltip al tocar los anillos

CONFIRMADA POR PILAR (WhatsApp 28-sep 13:06: D1–D6 «confirm») · PENDIENTE Lucía (producto: firman las dos) y Constanza (contenido). Sigue en propuesto hasta la firma de Lucía; entonces aceptado, y a sprint cuando haya contenido y pantallas (DoR 4). Propuesta original (27-sep): Es la más pequeña de las cuatro y la que menos depende de otras: contenido (Constanza + Pilar) + una pantalla (Lucía) + lógica de niveles sobre `daily_scores` que ya existe. Nada se construye hasta la aprobación fila a fila.

# 1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — CAS Component Breakdown ‘Learn More’ Screen Specification», v1.0, September 2026; «For questions: Pilar»), entregada por Juanjo el 27-sep-2026:

«Replace the current tap-on-ring tooltip behavior on the Progress page with a comprehensive ‘Learn More’ screen that provides detailed explanations of all 5 CAS components, personalized feedback, and actionable improvement guidance.»

Estructura por componente: «Tier 1: What It Is (1–2 sentences) · Tier 2: Why It Matters (2–3) · Tier 3: How to Improve (3–5 bullets)»; feedback por nivel: «High (80%+ of max): celebrate + maintain · Medium (50–79%): encourage + tips · Low (<50%): educate + clear action plan»; CTAs: «Log Your Period · See Today's Recommendations · Log a Meal Now · Log Today's Movement · Complete Today's Logs · Set Daily Reminder · Turn On Fitness Tracking».

Casos especiales: anticoncepción hormonal (fase capada a 12/15, explicado sin castigo) y opt-out de fitness (10/20 fijo con CTA a Ajustes).

«Remove tap-on-ring tooltip behavior (or redirect to Learn More screen)» · «Pass to Lucía for UI/visual design».

Lectura: una pantalla de EDUCACIÓN dentro de Progress, con 5 secciones fijas cuyo tercer bloque cambia según la puntuación de HOY de ese componente (3 niveles) y según el perfil (NutriGoal, fase, anticoncepción, opt-out de fitness), con botones que llevan a la pantalla donde se arregla. Y el tooltip de los anillos se sustituye por un salto a esa pantalla (mejor que «no hacer nada»).

# 2 · Lo que la app tiene hoy (27-sep)

| Qué | Medido |
| --- | --- |
| Progress | Anillo grande del CAS + 5 anillos pequeños (Phase · Biomarkers · Nutrition · Recovery · Logging) con `onPress → setCompInfo(i)` (modal con la explicación corta) · botón a `CASHistory` · pestañas de historial. |
| Datos disponibles | `daily_scores` (fila de hoy con los 5 componentes y la fase) · `users` (nutrigoal, contraception_status, opt-out de fitness) · fase del día (`cas.ts`) · nº de ciclos (calculable desde los registros de período). |
| Contenido | `content_text` (14 idiomas, editable desde el hub 🌍 Traducciones) para tips e insights; nada aún para «cómo mejorar». |
| Entrega | JS + contenido en la base: OTA. Sin nativo. |

Analogía: Es la página de «runbook» de cada alerta: no basta con pintar el anillo en rojo; al lado va qué significa, por qué importa y el botón que abre el procedimiento (registrar la regla, registrar una comida…). Y el contenido del runbook vive en la base para que Pilar y Constanza lo corrijan sin desplegar la app.

# 3 · Lo que entendemos (F = sección de la spec) y cómo lo haríamos

| Qué | Nuestra lectura · qué se construiría | Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras |
| --- | --- | --- |
| F1 · Entrada y navegación | Botón «Learn More» (píldora coral con borde) bajo los 5 anillos → pantalla nueva `CASLearnMoreScreen` dentro del stack de Progress, con cabecera (← · «How to Improve Your Score» · CAS de hoy) y 5 secciones en orden; «Back to Progress» al pie. Tocar un anillo abre la misma pantalla desplazada a su sección (D3). | Lucía: pantalla + botón. Test: navegación ida/vuelta; anillo → sección correcta. |
| F2 · Estructura fija por componente | Nombre + máximo («Phase Detection Confidence — up to 15 pts») · icono (Lucía) · «Qué es» · «Por qué importa» · «Cómo mejorar» (intro por nivel + 3–5 viñetas + CTA). Todo el texto en `content_text` por clave (componente · bloque · nivel · variante). | Constanza + Pilar: los ~60 bloques (ver D5). Test: cada clave existe en EN y ES; catálogos ×14 para el resto. |
| F3 · Niveles por puntuación de hoy | Cortes de la spec: fase 10/5/0 de 15 · biomarcadores 20–25 / 12–19 / 0–11 · nutrición 24–30 / 15–23 / 0–14 · fitness 16–20 / 10–15 / 0–9 · logging 10 / 7 / ≤6. Función pura `nivelComponente(comp, pts)` con unitarios; los cortes en una tabla de la base (no en el código) por si Constanza los ajusta. | Constanza confirma los cortes. Test: unitarios en los bordes (24 = alto, 23 = medio…). |
| F4 · Variantes de perfil | Anticoncepción hormonal → texto especial de fase (tope 12/15 explicado); opt-out de fitness → 10/20 fijo + CTA a Ajustes; NutriGoal → párrafo «tu NutriGoal importa» (4 variantes); fase actual → viñetas «qué estás haciendo bien / qué falta» por fase (4 variantes). | Test con la granja QA (perfiles con cada combinación). |
| F5 · CTAs a la acción | Botones que navegan a pantallas EXISTENTES: Edit Period (resaltando el inicio del período), NutriLog (scroll a ideas de comida — cuando exista UST-24; hasta entonces a recomendaciones), foto/registro, Movement, Ajustes → Notificaciones (recordatorio), Ajustes → Preferencias (fitness). Sin pantallas nuevas. | Test: cada CTA aterriza donde dice, en iOS y Android. |
| F6 · Retirar el tooltip | El modal `compInfo` se retira; tocar un anillo → Learn More en su sección (la spec deja elegir; recomendamos esto, no «no hacer nada»). | Test: no queda código muerto del modal; un anillo tocado no se queda sin respuesta. |
| F7 · Promesas condicionadas | Frases del tipo «después de 3 ciclos usamos tus patrones» SOLO si UST-23 A/B está construida; hasta entonces se omiten (la pantalla no promete lo que la app no hace). | Revisión de textos contra la lista de funciones vivas antes de publicar (r27-e). |
| F8 · Voz y deontología | Voz «older sister», validante, sin vergüenza; ciencia en lenguaje llano; ninguna afirmación médica sin firma de Constanza; línea roja de Pilar: no diagnosticar, no prescribir, señales de alarma → médico. | Pilar firma el copy; Constanza la ciencia. |

# 4 · Análisis de impacto

| Dónde | Qué toca | Qué NO toca |
| --- | --- | --- |
| App (`repos/appdev`) | `ProgressScreen` (botón, anillos → pantalla, retirar modal), `CASLearnMoreScreen` nueva, `src/lib/progress.ts` o `cas.ts` (función pura de niveles), navegación del stack, catálogos ×14 (etiquetas de UI). | Cálculo del CAS, Edit Period, NutriLog/Movement (solo destinos de los CTAs), nada nativo. |
| Base | Claves nuevas en `content_text` (≈60 bloques × idiomas) + tabla de cortes por componente (opcional, D4). | `daily_scores`, `users`. |
| Contenido | Constanza (ciencia) + Pilar (copy) escriben los bloques; se cargan por SQL y se editan desde el hub 🌍 sin OTA. | — |
| Entrega | OTA 0.23.x tras verificación en iPhone + Android. | Sin nativo. |

Estimación (tras textos y pantalla): app 1–2 días · contenido en la base 0,5 día · tests y verificación 0,5 día. Es la candidata natural a salir PRIMERA de las cuatro: pocas dependencias, mucho valor explicativo y cero riesgo en datos.

# 5 · Decisiones para el playback (D1–D3 producto: Pilar y Lucía · D4 técnico: Juanjo · D5–D6 contenido: Constanza y Pilar)

| # | Propuesta | Alternativa | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Confirmar la lectura: una pantalla nueva dentro de Progress con 5 secciones fijas, tercer bloque por nivel de hoy + perfil, CTAs a pantallas existentes. | Cinco pantallas separadas (una por componente). | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D1 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) |
| D2 | Título y etiqueta del botón en ES/EN: «Cómo mejorar tu puntuación» / «How to Improve Your Score» y botón «Saber más» / «Learn More». | Otro copy. | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D2 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) |
| D3 | Tocar un anillo abre Learn More en su sección (en vez de «no hacer nada»). | Anillos sin acción. | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D3 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) |
| D4 | Los cortes de nivel viven en la base (tabla pequeña) y la función de nivel es pura con unitarios; así Constanza puede ajustarlos sin OTA. | Cortes en el código. | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D4 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) · pendiente Constanza (contenido) |
| D5 | Contenido: Constanza escribe la ciencia y Pilar el copy de los ~60 bloques en ES y EN (el resto de idiomas por traducción); se cargan a `content_text`. Sin sus textos el item está bloqueado (DoR 4). | Usar los textos de la spec tal cual (sin firma clínica). | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D5 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) · pendiente Constanza (contenido) |
| D6 | Orden entre las cuatro UST: recomendamos ESTA primera (0 riesgo de datos, pocas dependencias), luego wellness (UST-22), meals (UST-24) y trends A→B→C (UST-23). Se decide con la 🗳 APP-1. | Otro orden (p. ej. meals primera por impacto en NutriLog). | CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:06: «D6 confirm») · pendiente Lucía (producto: firman las dos) |

# 6 · Baseline, verificación y marcha atrás

| Momento | Qué se comprueba |
| --- | --- |
| Antes de construir | Firma de Pilar y Lucía (D1–D3, D6), Constanza (D5 ciencia + D4 cortes), pantalla de Lucía en Figma. |
| Construcción | Contenido a la base (SQL idempotente, claves verificadas) → app (pantalla, niveles con unitarios, CTAs) → iPhone + Android. |
| DoD | Con tres perfiles (alto/medio/bajo en cada componente, más anticoncepción y opt-out) la pantalla enseña el bloque correcto y cada CTA aterriza donde dice; textos sin promesas de funciones que no existen. |
| Marcha atrás | OTA: Rollback (la pantalla anterior con el modal vuelve). Base: claves de contenido sin efecto en lo demás. |

# 7 · What to Test (cuando esté construido)

1. En Progress, bajo los anillos, «Saber más» abre una pantalla con los 5 componentes; cada uno te dice qué es, por qué importa y qué hacer HOY según tu puntuación (celebra / anima / plan claro).

2. Los botones te llevan a la pantalla donde se arregla (registrar la regla, una comida, el movimiento, un recordatorio).

3. Si usas anticoncepción hormonal, la sección de fase explica el tope de 12/15 sin castigarte; si desactivaste fitness, te lo dice y te lleva a Ajustes.

4. Tocar un anillo abre la explicación de ese componente.

# 8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

| Lección | Qué cambia |
| --- | --- |
| Un texto que promete comportamiento es una dependencia | «Después de 3 ciclos usamos tus patrones» solo puede escribirse cuando Trends esté construida; la pantalla se lee contra lo que la app hace (r27-e). |

# 9 · La cadena

| Paso | Estado |
| --- | --- |
| UST | Este documento (propuesta para playback, 27-sep). |
| Sign-off | Pilar y Lucía (D1–D3, D6) · Constanza (D4–D5) · pantalla de Lucía. |
| Dev | Contenido a la base → pantalla + niveles + CTAs → retirar modal. |
| Test | Unitarios de niveles · granja QA con perfiles · iPhone + Android. |
| Deployment | SQL en la bandeja → OTA. |
| Verification | DoD con tres perfiles; What to Test. |
| hub + Notion | Doc 60 + adjunto; item en backlog (propuesto) hasta la firma; 🗳 APP-1 (orden de las cuatro); Notion sin bloques → hub. |

# Firmas

| Persona | Rol | Conforme | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilar González | CEO · producto y copy (D1–D3, D5, D6) | SÍ — D1–D6 confirmadas por WhatsApp («D1 confirm D2 confirm D3 confirm D4 confirm D5 confirm D6 confirm»), 28-sep-2026 13:06 | 28-sep-2026 13:06 |
| Lucía Cebrián | COO · diseño (pantalla, iconos, botón; D2–D3) | PENDIENTE (producto: firman las dos) |  |
| Constanza | Nutricionista (D4 cortes · D5 ciencia) | PENDIENTE (contenido / cortes) |  |
| Juanjo Cebrián | Ingeniería (D4; construcción tras las firmas) |  |  |

NutriSync Engineering · 27 de septiembre de 2026 · UST-2026-09-27-25